| ACTA 01.02 20-03-2026 |  |
| --- | --- |
| Participantes | Participantes ausentes |
| - Cesar Maldonado - Vania Carvajal - Vicente Bravo |  |
| Anuncios |  |
| Se hizo la conceptualización del proyecto a realizar, donde se hizo la descripción del mismo, para detectar la problemática, objetivos y hacer posteriormente el levantamiento de los requisitos. |  |
| Debates |  |
| Los detalles técnicos del proyecto, como las tecnologías a usar se discuten en esta clase. el cual se especificó en el siguiente documento:Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar |  |
| Acuerdos |  |
| -Investigar más sobre las herramientas a utilizar y justificar el por qué -Trabajar en la arquitectura de solución para el proyecto(Diagrama de solución). -Especificar lo que se usará a alto nivel y bajo nivel. -Buscar información sobre cómo hacer el modelo 3D interactivo para la página web.(Prioridad baja) |  |